Erstellung einer Website mithilfe von Github

Gruppe: Tim Schlindwein, Max Rönsch, Patrick Schwitzki

Link zum Git-Repo: https://github.com/technikmax-hgs/Example-SySoEn-2026

Technical lead: Max Rönsch

- Der Projektmanager hat ein Projekt erstellt und die anderen Mitwirkenden eingeladen

Anforderungen

- Erstellung einer Webpage mit 3 Unterseiten

- Bildanzeige durch Knopfdruck

- Einfügen von Beispieltexten, Bilder und embedded Videos

- Erstellung einer separaten style- und script-Datei

Erstellung von Issues

- Grundgerüst

- Verbesserung des Grundgerüsts

- Style- und script-Datei einbinden

- Subpages einbinden

- Button und Image einbinden

- Beispielinhalt einbinden

- Button und Image fix

Erstellung von separaten branches für die jeweiligen features

Zusammenfügen der unterbranches in den main-branch

Test der Website auf Funktionsfähigkeit

Merge-conflicts

- Erzeugung des Merge-Konflikts: Zwei Teammitglieder haben gleichzeitig dieselbe Datei (z.B. index.html) bearbeitet und ihre Änderungen committed. Als Person A nach Person B gepusht hat, kam es beim Pull/Merge zu einem Konflikt, da beide dieselbe Zeile verändert hatten.

- Lösung: Wir haben den Konflikt direkt in Git bzw. im Editor gelöst, indem wir die von Git markierten Konfliktbereiche (die <<<<<<<, =======, >>>>>>> Marker) gesichtet und manuell entschieden haben, welche Version übernommen wird. Anschließend haben wir die bereinigte Datei mit git add gestaged und mit einem beschreibenden Commit abgeschlossen (z.B. "Resolve merge conflict in index.html by combining both header changes").